***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ***

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ДЕЗ Прогресс»

Золотова Н.В.

**ПЛАН**

**текущего ремонта жилищного фонда**

**ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  работ | ед.  изм. | объем | Ориентир.  сумма | способ выполн. | сроки  выполн. | Отмет  ка о выполн. | Сумма вып. работ |
| 1. | **Ремонт мягкой кровли**  Ул. Владимирская д. 5в | кв.м. | 348 | 130000 | подряд | 1.05-31.05 | Вып. | 161909 |
| 2 | **Устройство слива с кровли**  ул. Карла Маркса  д. 17  ул. Л.Шмидта д. 35 | п/м | 60 | 20000 | подряд | 01.06-31.09 | Вып. | 101049 |
| 3 | **Косметический ремонт л/клетки** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Владимирская  д. 5а | П. | 2 | 360000 | подряд | 1.10-15.12 | Вып.  1 п. | 341000 |
| 4. | **Промывка теплообменников** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 м-он д. 38а | шт. | 1 |  | хоз.способ | 1.06-15.07 | Вып. |  |
|  | 2 м-он д. 38б | шт. | 1 |  | хоз.способ | 1.06-15.07 | Вып. |  |
| 5 | **Замена дверей выхода на кровлю**  Ул. Владимирская д. 5г | шт. | 3 | 22000 | подряд | 15.01-30.09 | Вып. | 25800 |
| 6 | **Ремонт ступеней**  2 м-он д. 38а | кв.м | 12 | 14300 | подряд | 15.05- 30.08 | Вып. | 65119 |
| 7 | **Ремонт цоколя**  2 м-он д. 38 | кв.м | 72 |  | подряд | 15.05-30.08 | вып | 55076 |
| 8 | **Замена плитки**  6 м-он д. 4 2п. | Кв.м | 10 |  | подряд | 01.06-30.08 | Вып. | 11011 |
| 9 | **Покраска входных дверей** | Шт. | 5 | 3850 | хоз. способ | 01.06-31.08 | Вып. | 3850 |
| 10 | **Замена доводчика на входной двери** | Шт. | 6 |  | подряд | 01.01-30.12 | Вып. | 12220 |
| 11 | **Покраска труб газопровода**  ул. Владимирская  д. 6в | Кв.м | 61,6 | 35200 | подряд | 01.06-31.08 | Вып. | 19504 |
|  | Ул. Владимирская д. 5а,5б,5в,5г | Кв.м. |  |  | подряд | 18.11-18.12 | Вып. |  |
| 12 | **Смена эл. счетчиков**  2 м-он 38,38а  ул. Влад. д. 5в | Шт. | 4 | 13000 | хоз.способ | 15.01 -31.03 | Вып. | 19897 |
| 13 | **Ревизия вводов** | шт. | 4 |  | хоз.способ | 01.07-01.08 | Вып. |  |
| 14 | **Подготовка элеваторных узлов** | шт. | 7 | 5210 | хоз.способ | 01.06-01.09 | Вып. | 5210 |
| 15 | **Подготовить жилые дома** | шт. | 12 |  | Хоз. способ | 01.06-15.09 | Вып. |  |

Итого: 821645 руб.

В том числе подрядным способом 792688 руб.

хоз. способом 28957 руб.