***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ***

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ДЕЗ Прогресс»

Золотова Н.В.

**ПЛАН**

**текущего ремонта жилищного фонда**

**ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  работ | ед.  изм. | объем | Ориентир.  сумма | способ выполн. | сроки  выполн. | Отмет  ка о выполн. | Сумма вып. работ |
| 1. | **Косметический ремонт л/клетки**  **Губ.программа** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 микрорайон  д. 38б | под. | 1 | 394000 | подряд | 01.02-01.12 |  |  |
|  | 6 микрорайон д. 4 | под | 2 | 788000 | подряд | 01.02-01.12 |  |  |
|  | 2 микрорайон д. 38 | под | 1 | 394000 | подряд | 01.02.-01.12 |  |  |
| 2. | **Промывка теплообменников** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 м-он д. 38а | шт. | 1 |  | хоз.  способ | 1.06-15.07 |  |  |
|  | 2 м-он д. 38б | шт. | 1 |  | хоз. способ | 1.06-15.07 |  |  |
| 3 | **Замена дверей выхода на кровлю**  6 м-он д. 4 | шт. | 2 | 24000 | подряд | 15.01-30.09 |  |  |
| 4 | **Замена вентилей на отоплении**  6м-он д. 20 | Шт. | 72 | 23500 | Хоз.  способ | 01.06- 31.09 |  |  |
| 5 | **Замена труб отопления**  6м-он д. 20 | м/п | 36 | 12000 | Хоз.  способ | 01.06-31.09 |  |  |
| 6 | **Проверка вентканалов.** | дом | 12 | 26300 | подряд | 15.04-31.12 |  |  |
| 7 | **Ревизия вводов** | шт. | 4 |  | хоз.способ | 01.07-01.08 |  |  |
| 8 | **Подготовка элеваторных узлов** | шт. | 7 | 9800 | хоз.способ | 01.06-01.09 |  |  |
| 9 | **Подготовить жилые дома** | шт. | 12 |  | Хоз. способ | 01.06-15.09 | . |  |