***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ***

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ДЕЗ Прогресс»

Золотова Н.В.

**ПЛАН**

**текущего ремонта жилищного фонда**

**ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеработ | ед.изм. | объем | Ориентир.сумма | способ выпол-нения. | срокивыпол-нения. | Отметка о выпол-нении. | Сумма вып. работ |
| 1 | **Ремонт крыльца**ул. Влад. д. 5а п.2 | Шт. | 1 | 56000 | подряд | 01.05-30.07 |  |  |
| 2 | **Установка камеры видеонаблюдения** 6 м-он д. 4 п.1 | Шт. | 1 | 30400 | подряд | 01.01.-31.12 |  |  |
| 3 | **Промывка теплообменников** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 м-он д. 38а | шт. | 1 | 16900 | хоз.способ | 1.06-15.07 |  |  |
|  | 2 м-он д. 38б | шт. | 1 | 16900 | хоз. способ | 1.06-15.07 |  |  |
| 4 | **Реконструкция входов в подвал**Ул. Советская д. 4в | шт. | 3 | 65000 | подряд | 15.05-30.08 |  |  |
| 5 | **Замена вентилей на отоплении в подвале**6м-он д. 20 | Шт. | 72 | 23500 | Хоз.способ | 01.06- 31.09 |  |  |
| 6 | **Замена труб отопления в подвале**6м-он д. 20 | м/п | 36 | 12000 | Хоз.способ | 01.06-31.09 |  |  |
| 7 | **Проверка вентканалов.** | дом | 12 | 26300 | подряд | 15.04-31.12 |  |  |
| 8 | **Проверка ВДГО** | дом | 12 | 187768 | подряд |  |  |  |
| 9  | **Ревизия вводов** | шт. | 4 | 8560 | хоз.способ | 01.07-01.08 |  |  |
| 10 | **Подготовка элеваторных узлов** | шт. | 7 | 9800 | хоз.способ | 01.06-01.09 |  |  |
| 11 | **Подготовить жилые дома** | шт. | 12 | 26560 | Хоз. способ | 01.06-15.09 |  |  |
| 12 | **Поверка приборов учета** 6 м-он д. 20, д. 42 м-он д. 38,д.38а,38бул. Влад. д. 5а,5б,5в,5г | Шт. | 14 | 48500 | подряд | 01.01-31.12 |  |  |